企业AI智能问答系统

RAG + Agent + 全栈落地

—— 0 到 1 项目设计文档 ——

面向对象：AI产品经理（互联网大厂方向）

版本：v1.0  /  日期：2026-06

# 文档导读

本文档以「企业AI智能问答系统」为载体，把课程里的 6 个阶段（看懂技术全景 → 产品原型设计 → 前端框架精读 → 后端 & 数据库 → RAG 系统深度 → Agent & 落地）映射到一个真实的大厂级项目里，从 0 到 1 把「项目长什么样、为什么这么做、怎么一步步推进」讲清楚。

阅读对象：准备应聘大厂 AI 产品经理、但工程背景偏弱的同学。

阅读方法：

- 先看第 1 章（项目定位）—— 明白这个项目要解决谁的什么问题。

- 再按 6 个阶段顺序读 —— 每个阶段先看「产品视角」再看「技术框架」。

- 最后看第 8、9 章 —— 拿到落地节奏表 和 面试准备清单。

产品经理不需要写代码，但必须能「看懂代码在干什么」、「能跟工程师说人话」、「能把技术能力翻译成商业价值」。这份文档就是为这三件事服务的。

# 第 1 章  项目定位与商业价值

## 1.1 项目一句话定义

一个面向企业内部员工的智能知识问答系统：员工用自然语言提问，系统在企业私有知识库（制度、产品文档、历史工单、合同等）里检索答案，并通过 RAG + Agent 自动组装出「有出处、可追溯、可执行」的回答。

## 1.2 业务场景与痛点

典型企业场景下，员工查信息平均要花 1.8 小时/天（麦肯锡 2023）。痛点集中在四类：

| 用户角色 | 典型场景 | 痛点 | AI带来的改变 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新人员工 | 入职第一周查制度、查流程 | 文档散落在 Confluence/飞书/共享盘，搜不到、看不懂 | 一句话问，秒级出答案+原文链接 |
| 客服/售前 | 客户咨询产品规格、报价 | 翻 100 页 PDF 找参数，重复回答相同问题 | AI 直出标准答案，话术统一 |
| 销售/BD | 投标前调取历史合同条款 | 合同分散在法务、销售、客户各处 | RAG 检索+权限过滤，定向回答 |
| 管理者 | 复盘项目、看数据 | 需要跨多个系统拼信息 | Agent 调工具自动汇总 |

## 1.3 目标用户画像

- C 端使用方：企业普通员工（5000-50000 人规模），日均提问 3-10 次。

  - 核心诉求：快、准、有出处。

  - 使用入口：Web、企业微信/飞书、IDE 插件。

- B 端配置方：知识库管理员、IT 部门。

  - 核心诉求：好接入、可控权限、看得到效果数据。

- 决策者：CIO/CTO，关心 ROI 和数据安全。

## 1.4 商业价值与北极星指标

| 维度 | 指标 | 目标值（上线 6 个月） |
| --- | --- | --- |
| 效率 | 员工平均查询时长 | 由 8 分钟 → 30 秒 |
| 质量 | 首次回答采纳率 | ≥ 75% |
| 规模 | DAU/MAU | ≥ 35% |
| 商业 | 客服人力节省 | ≥ 30%（按工单数折算） |
| 安全 | 敏感信息泄露事件 | 0 次 |

北极星指标：周活跃员工的「问题解决率」（提问后是否标记为「这个回答帮到我了」）。

## 1.5 与同类产品的差异化

市面上类似产品：钉钉 AI 助理、飞书智能伙伴、ChatGPT Enterprise、Glean、Notion AI。我们的差异化定位：

- 私有部署 + 数据不出域：满足金融、政企、央国企的合规要求。

- 强引用 + 可追溯：每条回答必须给出 3 条以内的原始证据，可点击跳转。

- Agent 化执行：不只是回答，还能调工具（建工单、查日历、发邮件）。

- 评测体系前置：上线即带 RAGAS + 业务指标双层评测，决策层看得见 ROI。

# 第 2 章  阶段一映射：看懂技术全景

这一章解决一个问题：当一个员工在网页上敲下问题、按下回车，到屏幕上跳出答案，中间究竟发生了什么？理解这条链路，就理解了「前后端」在干什么。

## 2.1 一次问答的完整链路

[用户浏览器]
   |  ① HTTPS POST /api/v1/ask  body: { question, sessionId }
   v
[CDN / WAF]  ——  挡攻击、缓存静态资源
   |
   v
[API 网关 (Nginx / Kong)]  ——  鉴权、限流、路由
   |
   v
[业务后端 (Java / Python)]
   |   ② 查会话上下文（Redis）
   |   ③ 调 AI 编排服务
   v
[AI 编排层 (LangChain / 自研)]
   |   ④ Query 改写 → 向量化 → 检索
   v
[向量数据库 (Milvus/Qdrant)]  +  [关键词库 (ES)]
   |   ⑤ 召回 Top-K 片段
   v
[Rerank 模型]  ——  精排出最相关 3-5 段
   |
   v
[LLM 推理服务 (Qwen / GPT-4o)]
   |   ⑥ 拼 Prompt → 流式生成
   v
[业务后端]  ——  写入对话历史(MySQL)、埋点
   |
   v
[前端]  ——  SSE / WebSocket 流式渲染答案 + 引用卡片

## 2.2 前后端到底各管什么

| 层级 | 职责 | 技术栈 | PM 关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | 界面渲染、交互、数据请求 | React/Vue + TS + Tailwind | 页面响应速度、交互细节 |
| 网关 | 鉴权、限流、灰度路由 | Nginx / Kong / APISIX | 稳定性、灰度策略 |
| 业务后端 | 业务逻辑、用户/会话/权限 | Java SpringBoot 或 Python FastAPI | 接口契约、SLA |
| AI 编排 | Prompt、检索、Agent 调度 | LangChain / LlamaIndex | 效果、成本、延迟 |
| 数据层 | 存储用户/对话/向量 | MySQL + Redis + 向量库 | 数据规模、备份 |
| LLM 服务 | 推理生成 | vLLM / TGI / 云 API | Token 成本、并发 |

## 2.3 必须看得懂的 3 个图

- 系统架构图：上面那张 ASCII 链路图，要能 60 秒讲清楚。

- 时序图：一次请求各模块谁先谁后、超时怎么办。

- 数据流图：用户数据/知识数据/模型权重三股数据怎么流动、敏感数据在哪一步脱敏。

## 2.4 PM 在这一阶段的能力目标

- 能独立画出系统架构草图（白纸+笔）。

- 看到一个接口（如 POST /api/v1/ask）能说出它属于哪一层、上下游是谁。

- 听工程师说「超时熔断」、「灰度发布」、「幂等性」不再懵。

# 第 3 章  阶段二映射：产品原型设计

这一章把「项目要做什么」翻译成「画出来的产品」。从用户故事到 PRD 到 Figma 原型，一条龙过。

## 3.1 用户故事地图（User Story Map）

围绕「员工通过 AI 找到答案」这一主旅程拆解：

| 阶段 | 用户动作 | 用户故事（典型条目） |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 进入系统 | 作为新人，我想在飞书侧边栏一键打开 AI，免登录直接用 |
| 提问 | 输入问题 | 作为员工，我想用语音/文字提问，并能上传一张截图作为补充 |
| 获取 | 查看答案 | 作为员工，我想看到答案的同时看到 3 条出处，可点击查看原文 |
| 验证 | 判断对错 | 作为员工，我想能点 👍/👎 反馈，并写下原因 |
| 执行 | 落地操作 | 作为员工，我想 AI 能直接帮我建工单、发邮件、加日程 |
| 管理 | 管理员配置 | 作为 IT，我想能拖拽上传知识库文档，并设置部门可见权限 |

## 3.2 核心功能模块（MVP 范围）

| 模块 | 子功能 | MVP 必须 / V2 增强 |
| --- | --- | --- |
| 对话 | 单轮提问、多轮上下文、流式显示、引用展示 | MVP |
| 对话 | 语音输入、图片提问、对话分享 | V2 |
| 知识库 | 上传文档、自动解析、向量化 | MVP |
| 知识库 | 在线编辑、定时同步 Confluence/飞书 | V2 |
| 权限 | 部门级可见、敏感词过滤、审计日志 | MVP |
| Agent | 查工单、发邮件、查日历 | V2 |
| 数据后台 | DAU/采纳率/坏 case 看板 | MVP |
| 管理后台 | Prompt 模板管理、A/B 实验 | V2 |

## 3.3 关键页面原型清单（Figma / Axure）

- 登录页：SSO 单点登录（与企业微信/飞书 OAuth 对接）。

- 对话主页：左侧会话列表 + 中间消息区 + 右侧引用面板（3 列布局）。

- 引用卡片：每个回答下方挂 1-3 张「文档名 + 段落预览 + 跳转链接」的小卡片。

- 反馈弹窗：👎 点开后让用户选「答错了 / 没找到证据 / 答非所问 / 其他」+ 文本输入。

- 管理后台：知识库管理、模型管理、Prompt 管理、数据看板 4 个 tab。

## 3.4 PRD 写作框架（推荐结构）

一、项目背景
二、目标用户与场景
三、核心指标（北极星 + 辅助）
四、功能需求
   4.1 功能清单（含优先级 P0/P1/P2）
   4.2 详细需求（按页面/模块拆，含交互、字段、状态、异常）
   4.3 流程图 / 时序图
五、非功能需求（性能、安全、合规、可用性）
六、AI 相关专项
   6.1 知识库范围、文档量级
   6.2 模型选型 + 成本预算
   6.3 Prompt 与回答风格定义
   6.4 评测方案
七、上线计划与里程碑
八、风险与应对

## 3.5 AI 产品经理 vs 传统产品经理 PRD 的差异

- 多了「效果指标」：传统 PM 关心「功能跑通」，AI PM 关心「回答好不好」。

- 多了「数据需求」：知识库怎么来、怎么更新、怎么标注。

- 多了「模型成本」：每次问答 Token 数 × 单价 = 成本，要算 ROI。

- 多了「Bad Case 治理」：上线后 80% 的工作是处理用户反馈的差回答。

# 第 4 章  阶段三映射：前端框架精读

PM 不写前端代码，但要看得懂代码结构，才能跟前端工程师「对得上话」。这一章给你一份「前端地图」。

## 4.1 技术选型

| 类别 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | React 18 + TypeScript | 大厂主流，生态成熟，TS 让接口更清晰 |
| 构建 | Vite | 启动 1s 内，前端开发幸福感拉满 |
| UI 库 | Ant Design 5 | 中后台标配，B 端组件全 |
| 状态管理 | Zustand | 轻量、好学、对话场景够用 |
| 请求 | Axios + React-Query | 缓存、重试、loading 状态一把梭 |
| 流式 | EventSource (SSE) | LLM 流式输出标准方案 |
| 代码规范 | ESLint + Prettier + Husky | 自动化保证代码质量 |

## 4.2 目录结构（看懂这个就能跟前端对话）

src/
  ├── api/              # 接口层（每个后端接口一个文件）
  │     ├── chat.ts        // POST /api/v1/ask
  │     └── knowledge.ts   // 知识库相关
  ├── components/       # 通用组件
  │     ├── MessageBubble/   // 对话气泡
  │     ├── CitationCard/    // 引用卡片  <- AI 产品的灵魂组件
  │     └── FeedbackModal/   // 反馈
  ├── pages/            # 页面级组件
  │     ├── Chat/          // 对话主页
  │     └── Admin/         // 管理后台
  ├── store/            # 全局状态 (Zustand)
  │     ├── userStore.ts
  │     └── chatStore.ts   // 当前会话、消息列表
  ├── hooks/            # 自定义 Hooks
  │     └── useStreamChat.ts  // 处理 SSE 流式
  ├── utils/
  └── App.tsx

## 4.3 一个组件长什么样（以引用卡片为例）

PM 要理解：一个组件 = 一段可复用的 UI + 它需要的数据（props） + 它产生的事件（callback）。

- Props（输入）：title（文档名）、preview（段落预览）、url（原文链接）、score（相关度分数）。

- Events（输出）：onClick（点击跳转）、onIrrelevant（标记不相关，用于负反馈）。

写需求时，PM 把这 4+2 个字段列清楚，前端就能开工。

## 4.4 状态管理：会话和消息怎么存

// 简化的对话状态结构 (Zustand)
chatStore = {
  sessions: [ { id, title, createdAt } ... ],        // 左侧会话列表
  activeSessionId: 'xxx',
  messages: {
    [sessionId]: [
      { id, role: 'user'|'assistant', content, citations, feedback }
      ...
    ]
  },
  isStreaming: false,
  sendMessage: (text) => { ... }
}

## 4.5 前后端接口联调规范

- 接口文档：Swagger / Apifox，所有字段必须有中文注释。

- Mock：前端用 Mock Service Worker 提前开发，后端不卡前端。

- 约定大于配置：错误码 0/1xxx/2xxx 分段、时间戳统一毫秒、字段 camelCase。

- 流式接口：约定事件类型（token / citation / done / error）。

## 4.6 PM 在这一阶段的能力目标

- 看到 React 组件代码能说出 props 和事件。

- 会用浏览器 DevTools 的 Network 面板看接口。

- 能给前端写出「字段级」的需求文档。

# 第 5 章  阶段四映射：后端 & 数据库

后端是数据的搬运工和业务规则的守门人。这一章带你看清「接口-服务-数据」三层结构。

## 5.1 技术选型

| 类别 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言/框架 | Python FastAPI（AI 服务）+ Java SpringBoot（业务服务） | Python 适合 AI 生态，Java 适合业务和并发 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 业务数据（用户、对话、知识库元信息） |
| 缓存 | Redis 7 | 会话上下文、热点 Query 缓存、限流计数 |
| 消息队列 | Kafka | 异步任务（文档解析、向量化） |
| 向量库 | Milvus 2.4 | 亿级向量检索 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch 8 | 关键词检索（与向量库做混合检索） |
| 对象存储 | MinIO / S3 | 原始文档、用户上传文件 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + ELK | 指标、日志、链路追踪 |

## 5.2 微服务划分（DDD 思路）

╔═══════════════════════════════════════════╗
║         api-gateway  (网关，鉴权)          ║
╚═══════════════════════════════════════════╝
        │              │              │
┌───────┴──┐  ┌────────┴────┐  ┌─────┴──────┐
│ user-svc │  │  chat-svc   │  │ admin-svc  │
│ 用户/权限 │  │ 对话/会话    │  │ 管理后台    │
└──────────┘  └──────┬──────┘  └────────────┘
                     │
              ┌──────┴────────┐
              │  ai-orchestr- │     ← 编排层
              │    ation      │
              └──┬──────┬─────┘
                 │      │
        ┌────────┘      └──────────┐
        v                          v
┌──────────────┐          ┌────────────────┐
│ rag-service  │          │ agent-service  │
│ 检索/重排    │          │ 工具调用/规划   │
└──────┬───────┘          └────────────────┘
       v
┌──────────────────────────────────────┐
│ Milvus + ES + LLM (vLLM / 云 API)    │
└──────────────────────────────────────┘

## 5.3 数据库设计（核心表）

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| user | 员工信息 | id, name, dept_id, role, sso_id |
| session | 对话会话 | id, user_id, title, created_at |
| message | 对话消息 | id, session_id, role, content, citations(json), token_cost, feedback |
| knowledge_doc | 知识库文档 | id, title, owner, dept_visibility, file_url, status |
| doc_chunk | 文档切片 | id, doc_id, chunk_text, vector_id, page_no |
| feedback | 用户反馈 | id, msg_id, type, reason, comment |
| audit_log | 审计日志 | id, user_id, action, content, ip, ts |

## 5.4 关键接口设计（REST 风格）

POST   /api/v1/sessions              新建会话
GET    /api/v1/sessions               获取会话列表
POST   /api/v1/sessions/{id}/ask      提问（SSE 流式返回）
POST   /api/v1/messages/{id}/feedback 点赞/点踩
POST   /api/v1/knowledge/upload       上传知识库文档（异步）
GET    /api/v1/knowledge/docs         文档列表（分页 + 部门过滤）
DELETE /api/v1/knowledge/docs/{id}    下架文档
GET    /api/v1/admin/metrics          管理后台指标
POST   /api/v1/admin/prompts          Prompt 模板管理

## 5.5 异步链路（文档入库）

管理员上传 PDF
     │
     v
chat-svc 写 knowledge_doc(status=processing)
     │  Kafka topic: doc.uploaded
     v
doc-parser-worker  (PDF → 文本，OCR 兜底)
     │
     v
doc-chunker-worker (按 500 token 切片 + 重叠 50)
     │
     v
embedding-worker (调 BGE / OpenAI text-embedding-3-small)
     │
     v
写入 Milvus  +  更新 knowledge_doc(status=ready)
     │
     v
通知前端：知识库已就绪

## 5.6 中间件的角色（PM 视角）

| 中间件 | 解决什么问题 | PM 在需求里要写什么 |
| --- | --- | --- |
| Redis | 缓存、限流 | 命中率目标、淘汰策略、限流阈值 |
| Kafka | 削峰、解耦 | 重试策略、消息保留时长 |
| Nginx 网关 | 鉴权、灰度 | 灰度比例、回滚条件 |
| 定时任务 | 知识库定时同步 | 同步频率、失败告警 |

# 第 6 章  阶段五映射：RAG 系统深度

RAG 是这个项目的核心引擎。这一章把「知识从文档到答案」的全链路掰开揉碎。

## 6.1 RAG 全链路

【离线索引】
  原始文档 → 解析 → 清洗 → 切片 → Embedding → 写入 Milvus + ES

      
【在线问答】
  用户 Query
     ↓ ① Query 改写（消歧、补全、多 Query 生成）
     ↓ ② 检索  ┌─ 向量检索（语义）：Milvus 取 Top-30
              ├─ 关键词检索（BM25）：ES 取 Top-30
              └─ 元数据过滤（部门、时间）
     ↓ ③ 融合  RRF（Reciprocal Rank Fusion）合并去重
     ↓ ④ Rerank  bge-reranker-v2 精排，取 Top-5
     ↓ ⑤ Prompt 组装  System + Context + Query + 格式约束
     ↓ ⑥ LLM 流式生成
     ↓ ⑦ 后处理  抽取引用、敏感词过滤、答案校验
     ↓
  返回答案 + 引用 + 置信度

## 6.2 数据接入与解析

- 支持格式：PDF、Word、Excel、PPT、Markdown、Confluence/飞书 在线文档、HTML。

- 解析工具：Unstructured.io、MinerU（中文 PDF 神器）、Pandoc。

- 脏数据处理：去页眉页脚、合并断行、表格转 Markdown、图片 OCR。

- 权限元数据：每个 chunk 打上 dept_id、security_level 标签，检索时强过滤。

## 6.3 切分策略（chunking）—— 决定 RAG 上限的环节

| 策略 | 适用场景 | 优劣 |
| --- | --- | --- |
| 固定长度 | 通用文档 | 实现简单；可能切断语义 |
| 按标题/段落 | 结构化文档（制度、手册） | 语义完整；依赖文档质量 |
| 语义切分 | 长文、论文 | 语义最完整；成本高 |
| 父子分块（Parent-Child） | 需要小段精准检索、大段提供上下文 | 推荐方案；实现稍复杂 |
| Late Chunking | 新方法 | 保留全局语义；需新版 Embedding |

项目推荐：父子分块。子 chunk 200 token 用于检索，父 chunk 1000 token 注入 Prompt。

## 6.4 Embedding 模型选型

| 模型 | 维度 | 中文能力 | 成本 | 推荐场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bge-large-zh-v1.5 | 1024 | 强 | 本地免费 | 私有部署首选 |
| bge-m3 | 1024 | 强（多语言） | 本地免费 | 国际化场景 |
| text-embedding-3-large (OpenAI) | 3072 | 中 | $0.13/M token | 海外/快速验证 |
| Qwen3-Embedding | 1024 | 最强中文 | 本地免费 | 国产化要求 |

## 6.5 向量数据库选型

| 产品 | 亿级以上 | 私有部署 | 开源 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milvus | ✓ | ✓ | ✓ | ★★★★★（大规模首选） |
| Qdrant | ✓ | ✓ | ✓ | ★★★★（Rust，性能优） |
| Weaviate | ✓ | ✓ | ✓ | ★★★（带混合检索） |
| Pinecone | ✓ | ✗ | ✗ | ★★（云服务，海外） |
| PGVector | 百万级 | ✓ | ✓ | ★★★（小项目首选） |

## 6.6 检索策略：混合检索 + Rerank

- 单纯向量检索：语义好但易漏召专有名词、产品型号、人名。

- 单纯关键词检索：BM25 精确但理解不了「近义」。

- 混合（推荐）：向量召回 30 + BM25 召回 30 → RRF 融合 → Rerank 精排到 5。

- Rerank 模型：bge-reranker-v2-m3、cohere-rerank-3。

## 6.7 Prompt 设计

【System】
你是企业 XX 的内部问答助手。请严格遵守：
1. 答案必须基于下方「参考资料」，禁止编造。
2. 必须用【1】【2】格式标注引用，每条答案至少 1 个引用。
3. 如果参考资料不足以回答，直接回复「知识库中暂无相关信息，建议联系 XX 部门」。
4. 涉及金额、日期、人名等关键信息，原文复述，不要改写。
5. 回答用 markdown 格式，重要结论加粗。

      
【参考资料】
【1】（来源：员工手册 v3.2，第 12 页）
{chunk_1}
【2】（来源：差旅报销制度 2024.6）
{chunk_2}
...

      
【用户问题】
{question}

## 6.8 RAG 评测体系

| 指标 | 怎么算 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| Recall@5 | 标准答案出现在 Top-5 检索结果的比例 | ≥ 0.90 |
| Faithfulness | 答案是否忠实于检索内容（用 LLM 评分） | ≥ 0.85 |
| Answer Relevance | 答案与问题的相关性 | ≥ 0.85 |
| Context Precision | 检索内容里「有用片段」占比 | ≥ 0.70 |
| 业务采纳率 | 用户 👍 / 总回答数 | ≥ 0.75 |
| 业务回退率 | 「知识库暂无」占总回答比例 | ≤ 0.10 |

工具：RAGAS、TruLens、自建评测平台（推荐自建，可与业务指标联动）。

# 第 7 章  阶段六映射：Agent & 商业落地

如果说 RAG 是「会回答」，Agent 就是「会动手」。这一章把项目从「问答工具」升级为「数字员工」。

## 7.1 为什么要 Agent —— 问答 → 执行

员工问：「我想报销上周三去上海的差旅，金额 3500」。传统 RAG 只能回答「请去 OA 提交报销单」。Agent 可以直接：查报销制度 → 核对金额是否超标 → 调 OA 接口建单 → 把单号回给用户。

## 7.2 Agent 架构（ReAct + Function Call）

用户 Query
            │
            v
   ┌────────────────────┐
   │   Planner (LLM)    │  决定：直接答 / 检索 / 调工具 / 多步
   └────────┬───────────┘
            │
   ┌────────┴────────────────────────┐
   │                                 │
   v                                 v
[RAG 检索]                  [Function Call]
                                ├── search_ticket(关键词)
                                ├── create_ticket(类型, 标题)
                                ├── query_calendar(用户, 时间)
                                ├── send_email(收件人, 内容)
                                └── query_reimburse_policy()
            │
            v
   ┌────────────────────┐
   │ Memory (Redis)     │ 短期：本轮对话
   │                    │ 长期：用户偏好（向量库）
   └────────┬───────────┘
            v
   ┌────────────────────┐
   │   Generator (LLM)  │  整合所有信息生成答案
   └────────────────────┘

## 7.3 工具（Function Call）设计原则

- 工具粒度：单一职责。一个工具只做一件事，便于 LLM 决策。

- 入参出参：JSON Schema 描述，字段必须有 description（给 LLM 看的）。

- 权限收敛：所有工具调用必须带 user_id，后端二次校验权限。

- 可观测：每次工具调用都打日志（参数、结果、耗时），便于 Bad Case 复盘。

## 7.4 多轮对话与上下文管理

- 短期记忆：当前会话的最近 N 轮，放 Redis（TTL 30 min）。

- 摘要压缩：超过 10 轮时调小模型生成摘要，避免 token 爆炸。

- 长期记忆：用户画像（部门、常用工具、偏好回答风格）写入向量库，新对话开头注入。

- 中断恢复：网络断开后能恢复未完成的 Agent 任务（需要 Step 状态机）。

## 7.5 编排框架选型

| 框架 | 特点 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- |
| LangChain | 生态丰富、文档全、上手快 | MVP / V1 |
| LlamaIndex | RAG 场景更专 | RAG 重型项目 |
| LangGraph | 状态机 + 图编排，可控性强 | V2 复杂 Agent |
| Dify / Coze | 低代码可视化 | 试点 / 业务自定义流 |
| 自研 | 对接内部系统、解决性能瓶颈 | V3 规模化 |

## 7.6 评测指标体系（Agent 版）

| 维度 | 指标 | 怎么算 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成 | Task Success Rate | Agent 是否完成用户意图 |
| 路径 | Tool Call Accuracy | 调用的工具是否正确 |
| 效率 | 平均步数 / 平均时延 | 完成任务花了几步、几秒 |
| 成本 | 平均 Token / 任务 | 经济性 |
| 安全 | 误操作率 | 调错工具、发错邮件的比例 |
| 体验 | 用户中断率 | 用户主动取消比例 |

## 7.7 商业化落地路径

- 路径 1：SaaS 多租户。中小企业按席位收费（300-1000 元/人/年）。

- 路径 2：私有化部署。大型央国企/金融机构，按 License + 实施 + 模型 token 打包，单客户 50-500 万。

- 路径 3：行业垂直版。法律问答、医疗问答、客服问答，预置行业知识库，溢价 30%。

- 路径 4：开放平台。开放 API + 工具市场，企业接自己的业务系统，按调用量收费。

# 第 8 章  6 阶段开发计划与里程碑

## 8.1 时间线（边学边做，总周期 12 周）

| 周次 | 阶段 | 重点任务 | 交付物 | PM 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 阶段一：技术全景 | 学习架构、画系统图 | 系统架构图 + 链路时序图 | 1 篇技术全景笔记 |
| W2-W3 | 阶段二：产品原型 | 用户故事、PRD、Figma 原型 | MVP PRD v1 + Figma 全套页面 | PRD 文档（30 页） |
| W4-W5 | 阶段三：前端框架 | 技术选型、目录结构、组件代码精读 | 前端骨架代码 + 组件文档 | 前端需求字段表 |
| W6-W7 | 阶段四：后端 & 数据库 | 接口文档、ER 图、微服务划分 | Swagger 接口 + 数据库 DDL | 接口契约文档 |
| W8-W10 | 阶段五：RAG 系统 | 切分、Embedding、向量库、检索、Rerank、Prompt | 可用的 RAG demo + 评测报告 | 评测方案 + Bad Case 报告 |
| W11-W12 | 阶段六：Agent & 落地 | 工具设计、编排、评测、商业化方案 | MVP 上线 + 数据看板 | 上线复盘 + 商业化 BP |

## 8.2 关键里程碑

- M1（W3 末）：PRD + 原型评审通过。

- M2（W5 末）：前后端接口文档冻结。

- M3（W8 末）：RAG 闭环跑通，内测 50 人。

- M4（W10 末）：评测达标（Recall@5 ≥ 0.9，采纳率 ≥ 0.75）。

- M5（W12 末）：MVP 上线 + 1 篇上线复盘。

## 8.3 风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量差（文档混乱） | 高 | 高 | 提前做文档治理 SOP；脏数据上 OCR + 人工抽检 |
| 模型效果不达标 | 中 | 高 | 保留 RAGAS 评测 + 多模型 AB；预算允许时上闭源模型 |
| Token 成本超预算 | 中 | 中 | 缓存高频 Query；小模型路由（90% 简单问题用小模型） |
| 权限漏洞导致泄密 | 低 | 极高 | Chunk 级权限标签；定期红蓝对抗 |
| 用户冷启动 | 高 | 中 | 运营介入：种子用户 + 答疑大使 + 周报 |

# 第 9 章  AI 产品经理学习重点 & 面试准备

## 9.1 每个阶段你必须掌握的能力（自检清单）

| 阶段 | 能力点 | 自检题 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 看懂系统架构 | 白纸画出 RAG 系统全链路 |
| 阶段二 | 写出可执行的 AI PRD | 能为引用卡片写出 6 个字段 + 3 个交互 |
| 阶段三 | 看懂前端组件结构 | 解释什么是 props、state、hooks |
| 阶段四 | 看懂后端接口 | 画出文档入库的异步链路 |
| 阶段五 | RAG 全链路 + 评测 | 解释为什么需要 Rerank、混合检索 |
| 阶段六 | Agent 设计 + 商业化 | 设计一个工具的入参出参 + 说出 3 条商业化路径 |

## 9.2 大厂 AI PM 高频面试题（含本项目可用答案）

- Q1: 你怎么衡量一个 RAG 系统的好坏？

  - 分技术指标（Recall@K、Faithfulness、Context Precision）和业务指标（采纳率、回退率、解决率）两层来回答。

- Q2: RAG 答错了，你怎么定位原因？

  - 沿链路逐段排查：知识库是否有这条信息 → 是否被切坏 → 是否被检索到 → Rerank 是否选对 → Prompt 是否限制充分 → LLM 是否幻觉。每一步都有对应的诊断动作。

- Q3: 怎么处理用户的「差评」反馈？

  - 建立 Bad Case 池 → 每周分类（检索差/生成差/数据缺）→ 对应迭代（补数据/调切分/优化 Prompt/换模型）→ 回归测试。

- Q4: 大模型成本太高怎么办？

  - 3 招：缓存（相似 Query）、路由（小问题走小模型）、压缩（Prompt 压缩 + 摘要）。

- Q5: 这个项目你最大的挑战是什么？

  - 讲一个具体 case：例如「差旅报销」的金额识别老错，怎么从数据治理 → 提示词 → 后处理一路优化，最终采纳率从 60% 提到 85%。

## 9.3 简历呈现模板

【项目名称】企业 AI 智能问答系统（RAG + Agent）
【项目角色】AI 产品经理（端到端负责）
【项目周期】2026.03 - 2026.06

      
【背景】公司 1.2 万员工平均每天花 1.8 小时查资料，客服重复工单占 35%。

      
【职责】
1. 主导从 0 到 1 完成 PRD、原型、评测方案，输出 60+ 页文档。
2. 设计 RAG 全链路方案（混合检索 + Rerank + 父子分块），
   联动算法团队，将 Recall@5 从 0.72 提升到 0.91。
3. 设计 Agent 工具体系（8 个 Function Call），打通 OA、邮件、日历，
   任务自动化率达 42%。
4. 建立 Bad Case 治理流程，每周复盘 50+ 条，月度采纳率从 58% → 78%。

      
【成果】
- DAU 突破 4200（35% 月活渗透率）
- 客服工单下降 31%，年节省人力成本 ¥320 万
- 项目获评公司年度十大创新项目，被复制到 3 个兄弟公司

## 9.4 持续学习路径

- 每天：刷 1 篇 RAG/Agent 论文摘要（关注 arXiv-sanity 的 cs.IR / cs.CL）。

- 每周：自己用本项目跑一组评测，输出 1 篇 Bad Case 分析。

- 每月：拆解 1 款大厂同类产品（Glean、飞书智能伙伴）的差异化。

- 每季：参加 1 次 Demo Day / 行业大会，找 10 个真实用户聊。

# 附录  术语速查表

| 术语 | 白话解释 |
| --- | --- |
| RAG | 检索增强生成。先从你自己的资料里找，再让 AI 基于找到的内容回答。 |
| Embedding | 把文字变成一串数字（向量），相似的文字数字接近。 |
| 向量数据库 | 专门存这种数字、做找相似很快的数据库。 |
| Rerank | 对一堆候选结果再精排一遍，挑出最相关的。 |
| Chunk | 把长文档切成的小段。 |
| Prompt | 给 LLM 的指令模板。 |
| Function Call | LLM 决定要调什么外部工具、参数是什么。 |
| Agent | 能自主规划+用工具+多步执行的 AI。 |
| Token | LLM 计算的最小单位，1 个汉字约 1.5 token。 |
| SSE | Server-Sent Events，服务器持续推数据给前端，用于流式输出。 |
| RAGAS | 一个评测 RAG 效果的开源框架。 |
| DDD | 领域驱动设计，一种把后端按业务领域拆分微服务的方法。 |